| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Разработать должностные инструкции на лицо, ответственное за оказание ситуационной помощи. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты | 31 декабря 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Разработать план инструктажа, журнал учета инструктажа. | 31 декабря 2018 При приеме нового сотрудника 1 раз в 6 мес. И при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и выполнению подразделов официального http://dou54raduga.narod.ru//детского сада №54по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятка об оказании ситуационной помощи на объект МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты | 31 декабря 2018 |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап 2018 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Соглашение со специализированной организацией |  |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». | Обновляется по мере необходимости |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». | Обновляется по мере необходимости |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и выполнению подразделов официального сайта http://dou54raduga.narod.ru//детского сада №54 | Обновляется по мере необходимости |
| СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. Разработка проектно-сметной документации. «Программа доступная среда | Реконструкция существующего объекта |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет | Реконструкция существующего объекта |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты «Программа доступная среда» | Вариант Б |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - восстановление покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров ан пути движения и по краям движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж калиток, порогов; - монтаж/демонтаж поручней и покрытий на лестнице и пандусе; - монтаж информационных табличек на Брайля; -монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; -выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж подъемника | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; -мнемосхема; -информационные таблички на Брайля; - подъемники | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, доводчиков; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе, лестничной клетке; - монтаж покрытия на лестнице, пандусе, на входной площадке и тамбуре; - монтаж информационных табличек на Брайля, тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе, тамбуре; - расширение входной группы (демонтаж перегородок); - монтаж подъемника | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет | Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ в текущих ценах на момент составления дорожной карты) ________руб |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; -мнемосхема; -информационные таблички на Брайля; - подъемники | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, доводчиков; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе, лестничной клетке; - монтаж покрытия на лестнице, пандусе, на входной площадке и тамбуре; - монтаж информационных табличек на Брайля, тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе, тамбуре; - расширение входной группы (демонтаж перегородок); - монтаж подъемника | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; -мнемосхема; -информационные таблички на Брайля; - подъемники | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: Кабинетная форма: - монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, розеток, покрытия, перегородок. Зальная форма: -монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, розеток, покрытия, перегородок, разметка мест для МГН. Прилавочная форма: нет Кабина индивидуального обслуживания: -монтаж перегородок, устройство покрытия | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: -подъемник из чаши бассейна; - поручни опорные; -кресла-коляски; Индукционные петли; -сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в медкабинет; - электронные лупы увеличитель. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Б Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты. СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Туалет: - монтаж унитаза, писсуара, умывальника, смесителя, кнопки вызова; - монтаж перегородок, поручней рядом с унитазом, писсуаром, раковиной; - установка дверей, дверных ручек; - демонтаж порогов; - установка туалетных принадлежностей ( дозатор для мыла, аппарат для сушки рук и т.д.) | К,О,С | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: Туалет: - кнопка вызова персонала; -поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины | К,О,С | 2 этап | Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад №54 « Радуга» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» |  |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5; ГОСТ Р 51671-2000 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5; ГОСТ Р 52872-2012 «Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2018-2025 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Конец 2019 Оборудовать место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап 2018-2025 | СП 59.13330.2016 п.6.2; 19-6.2,32 Программа доступная среда» | Конец 2025 |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости | СП 59.13330.2016 п.6.4, 6.5. Программа доступная среда» | 31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Разместить информацию на сайте учреждения, памятки в учреждении и на объектах социальной инфраструктуры. Составить ходатайство в администрацию МО ГО «Воркута» | Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута» |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | К,О,С,Г,У | 1 этап 2018 | Разместить информацию на сайте учреждения, памятки в учреждении и на объектах социальной инфраструктуры. Составить ходатайство в администрацию МО ГО «Воркута» | Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута» |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| _ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В.______________________ ФИО подпись | __________________________________________________________ |
| Дата согласования «____» ______________________20_______г. | __________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |